|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Übersicht** | | | | | | |
| **Teilnehmer** | | Marcel Steinle, Alexander Horst, Hermann Brandt, Jan Rietsche | | | | |
| **Thema** | | **Erstellen eines Meilenstein-Phasenplan und Projektstrukturplan** | | | | |
| **Datum** | | 28.04.2025 09:15:00 | **Ort** | Videobesprechung | **Protokollant** | Marcel Steinle |
| **Nr.** | **Besprechungspunkte** | | | | | |
| **1** | Meilenstein-Phasenplan   * Einigung auf Kombination des Meilensteinplans und Phasenplans in ein einziges Diagramm, auf [draw.io](https://draw.io/) gezeichnet * Meilensteine M1-M5 bestimmen (M1 = Projektanfang, M5 = Projektende) * Zeitstempel erstellen für jeden Meilenstein * Phasen zwischen jedem Meilenstein nummerien und benennen * Phasen mit Zielen als Tabelle ergänzen * Arbeitsteilung-Anmerkung anfügen | | | | | |
| **2** | Projektstrukturplan   * Wegen der unbrauchbaren Vorlage (fehlende Anleitung, in Excel als "Dokument mit blockiertem Inhalt") entschieden, den Projektstrukturplan in draw.io statt in Excel zu erstellen * Unterteilung des Projekts in Anforderungsbereiche und Anforderungen bzw. Arbeitspakete * Gruppierung sinnvoller Einheiten durch farbliche Gestaltung des Diagramms * Anmerkung zur Arbeitsteilung anfügen | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Erledigungspunkte** | **Zu erledigen bis** | **Zuständigkeit** |
| **1** | Einreichen von Meilenstein-Phasenplan und Projektstrukturplan | 28.04.2025 23:59 | Alle |

Arbeitsteilung: Marcel S. ~40%, Rest jeweils ~20%.